暨南大学“AI+”应用创新大赛

项目计划书

项目名称    声临其境:AI赋能的中国濒危方言数字化保护与传承平台

项目组别    人文与艺术组

项目负责人    黎奕阳

学院专业  信息科学技术学院-数学与应用数学

联系电话      13532530183

# E-mail        3400576474@qq.com

指导教师      陈清亮

指导教师单位  暨南大学计算机科学系

申报时间     2026.4.18

暨南大学教务处制

2026年3月

填  写  须  知

- 大赛以“人工智能+”为核心，旨在激发学生自主探索的潜能，引导学生将AI技术应用于各专业领域，积极探索AI技术在千行百业应用的新路径、新模式、新样态，提升学生数智素养与实践创新能力，从学生端推动“人工智能”背景下人才培养模式创新。

- 计划书请按顺序逐项填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”，计划书填写过程中，可视实际情况加页或加栏。

- 大赛分“人文与艺术组”、“经管与法学组”、“理工与信息组”、“生物医药与健康组”四个组别，参赛团队只能选择1个符合要求的组别参赛。

四、填写时可以调整字体大小等，但要确保表格样式不被改变；填写完后用A4纸张双面打印。

五、申报过程有不明事宜，请与教务处实践教学科联系和咨询。

| 项目基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 声临其境:AI赋能的中国濒危方言数字化保护与传承平台 |  |  | 项目组别 | 人文与艺术组 |
| 项目负责人基本情况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 黎奕阳 | 学 号 | 2025100966 | 性 别 | 男 |
| 平均绩点 | 3.93 | 生 源 | ☑内招 □外招 |  |  |
| 项目组成员情况（不含负责人） |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 性别 | 学 号 | 学院及专业 | 生源情况 | 分工 |
| 林俊健 | 男 | 2025100973 | 信息科学技术学院-电子信息工程 | ☑内招 □外招 | 调研加技术实现 |
| 范宇恒 | 男 | 2025100997 | 信息科学技术学院-电子信息工程 | ☑内招 □外招 | 技术实现 |
| 王藜婷 | 女 | 2025100457 | 国际学院-国际新闻与传播 | ☑内招 □外招 | PPT以及报告文书撰写 |
| 指导教师情况 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 陈清亮 | 学科专业 | 计算机科学与技术 | 职称/职务 | 副教授 |
| 学历/学位 | 博士后 | 联系方式 | 13609033600 | E-mail | tpchen@jnu.edu.cn |
| 一、项目简介 |  |  |  |  |  |
| （一）背景和基础：项目研究意义和国内外研究现状及发展动态分析等。 |  |  |  |  |  |
| - 方言濒危现状与“语域萎缩” 随着全球化与城镇化加速，中国地方语言正面临深刻的生态危机。根据UNESCO数据，全球约40%的语言处于濒危状态。在国内，方言正经历从公共领域向私人空间退缩的“语域萎缩”过程，代际传承链条面临实质性断裂，方言正逐渐从生活母语退化为特定场景下的“记忆符码”。以宁波籍“00后”大学生为例，仅 43.5% 认为能熟练使用方言。方言代际传承链条的实质性断裂，使得方言正从生活母语退化为特定场景下的“记忆符码” 。 表 1：方言使用能力及态度代际对比表 维度; 第一代/长辈; 第二代（中青年）; 第三代（Z世代/00后）. 熟练度; （母语）; （语域萎缩）; 仅 能熟练使用. 常用语倾向; 祖籍地方言; 方言 + 普通话混用; 绝对以普通话为主. 保护态度; 极高（认同核心）; 较高（情感纽带）; 持积极传承态度. - 语言资源的战略价值 语言已成为重要的生产要素。方言保护不仅关乎文化多样性，更涉及文化主权与国家安全。通过AI技术为方言建立“数字备份”，是提升国家文化软实力的重要基石。 3. 暨南大学特色与统战意义 作为“华侨最高学府”，暨南大学连接的粤、闽、潮等方言是海外华侨的“文化密码”与情感纽带。在数智时代重构方言活态传承路径，对增强海外华人文化认同、维护国家安全具有不可替代的战略价值。调查显示，约 80% 以上的海外华人表示听到乡音会倍感亲切，方言是维系民族认同的核心纽带 。 4.现有保护方式的不足 目前的方言保护工作仍以录音存档、字典编纂等“抢救式记录”为主，存在三大痛点： 缺乏互动性：传统方式难以吸引年轻群体持续参与。 学习门槛高：缺乏系统化、趣味化、可陪伴的学习路径。 应用场景少：方言难以融入当代社交传播与数字生活场景。 本项通过下表对比，明确了本项目的独特性与痛点狙击： 表 2：现有方言保护产品及本项目差异化分析 竞品类型; 代表产品/工程; 核心功能; 现有痛点; 本项目差异化优势. 商业工具; 讯飞方言保护计划、百度地图; 基础识别与导航语音。; 场景单一（仅输入/导航），缺乏语义理解，难以处理俚语 。; RAG语义增强： 引入检索增强生成，精准处理“有音无字”和深层语义 。. 官方工程; 中国语言资源保护工程; 抢救性录音与归档。; “博物馆式”保护，数据处于休眠状态，互动性极差 。; 数智化活化： 结合数字人与AIGC，将语料转化为可互动的“数字化生命” 。. 跨学科项目; “带代传”AI口语教学平台; 汉语教学与文化传播。; 多面向非母语者，对方言濒危词汇的深度挖掘不足。; 垂类深耕： 聚焦濒危方言，深挖适老化与海外统战垂直场景。. |
| （二）场景和价值：项目作品创意点，适用的应用场景及潜在社会价值 |  |  |  |  |  |
| 1. 核心应用场景（从”到“全场景赋能”） Z世代“社交货币化”场景（校园与社交媒体）： - 创意点： 利用AI声纹克隆与AIGC技术，将枯燥的语言学习转化为潮流表达。 - 落地： 学生录制普通话，系统自动生成带有个性化音色的方言语音及数字人形象。应用于宿舍交流、同乡会互动，通过“方言表情包大赛”、“配音闯关”等玩法，缓解年轻一代的“方言认同危机”。 适老化服务与“乡音治疗”场景（银发经济）： - 创意点： 针对我国3.1亿60岁以上老年群体，特别是患有认知障碍的老人。研究表明，双语/双言经验能使阿尔兹海默症发病时间平均推迟4年。 - 落地： 开发“乡音陪伴”功能，克隆远方子女声音与老人日常对话，缓解孤独；利用方言童谣、俚语进行怀旧治疗，辅助改善阿尔兹海默症患者的情绪，建立数字温情纽带。 乡村振兴与文旅IP赋能场景（数字乡村）： - 创意点： 挖掘方言作为地域文化“底色”的商业价值。 - 落地： 为古村落定制AI方言导览系统，让游客在声音中感受活态文化；结合方言谚语和数字人直播，打造农产品文化IP，提升文化溢价，助力“文化+产业”双轮驱动。 全球华人的“数字血脉”寻根场景（侨校特色）： - 创意点： 发挥暨南大学“华侨最高学府”优势，连接全球乡音。 - 落地： 构建“全球乡音地图”，通过“方言树”众包模式邀请海外华侨录音。海外华裔青少年可通过平台听到与祖辈一致的乡音，实现跨越时空的数字化寻根，强化民族向心 2. 社会价值 - 文化保护：抢救性保护濒危方言词汇与口语表达，维护语言多样性与文化安全。 - 文化传承：增强年轻一代对本土文化的认同感和自豪感，促进代际交流。 - 文化自信：依托侨乡方言资源和数字人文方法，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。 3. 应用价值 - 教育价值：为方言学习、课程实践和校园调研提供智能化、个性化工具。 - 技术价值：探索ASR、TTS、RAG与数字人技术在语言保护领域的融合应用。 - 学术与社会价值：沉淀结构化方言语料与词汇知识资源，构建文化传承的数字化新范式。 |  |  |  |  |  |
| 二、项目建设方案 |  |  |  |  |  |
| （一）技术可行性分析：请阐述项目所需的数据如何采集、专业知识如何获取，是否有足够的算力、硬件支持保证项目顺利进行等可行性分析。 |  |  |  |  |  |
| 1. 数据采集方案 - 基础数据来源：整合中国语言资源保护工程等公开语料库，作为方言识别与词汇研究的预训练底座。 - 补充采集：利用团队成员及校园调研获取多地域、多代际样本，形成小规模高质量平行语料。 - 众包采集：延续“方言树”功能，鼓励用户邀请家庭长辈参与录音，补充碎片化、活态化语料。 数据处理：通过清洗、标注与数据增强技术缓解低资源语言样本不足问题，提高模型鲁棒性。 2. 技术实现路径 - 开发框架：以 TensorFlow/Keras 作为主要建模与训练框架，便于快速完成原型开发、模型微调和部署验证。 - 模型与接口：结合讯飞方言识别、主流 TTS 能力及大模型 API，完成“语音-语义-语音”闭环。 - 开源资源利用：选择与 TensorFlow 兼容的 Transformer 架构和预训练模型能力，结合 Hugging Face、ModelScope 等平台进行迁移学习与工程集成。 - 逻辑编排方式：基于大模型上下文学习能力进行复杂功能编排，实现识别、检索、生成、反馈等模块的解耦协同。 - 专业知识获取：通过数字人文相关文献、方言保护公开研究成果及指导教师支持，保证学术规范与方案可行性。 3. 算力支持 开发环境：团队成员个人电脑可承担前端开发、数据预处理和接口联调等任务。 训练环境：利用云端 GPU 资源与学生优惠算力完成模型微调、向量索引构建等计算密集型任务。 部署环境：采用端云协同架构，后端服务部署于云服务器，前端以微信小程序等轻量框架呈现，保证终端访问流畅。 |  |  |  |  |  |
| （二）技术细节：请阐述项目相关技术细节，并结合可行性分析对核心技术进行论证及预期技术指标。 |  |  |  |  |  |
| 1. 系统架构 数据层：构建方言/普通话平行语料库、濒危词汇知识图谱与语义向量索引。 模型层：以 TensorFlow/Keras 为核心框架，综合语音前端特征处理、基于 Transformer 的方言识别模型、RAG 知识引擎和高保真语音合成模块，形成多模态理解与生成能力。 - 接口层：通过 RESTful API 完成语音识别、知识检索、情感分析、图像生成与数字人反馈的统一编排。 - 应用层：面向微信小程序等终端提供方言学习、方言树采集、AI 播报、表情包生成等交互功能。 2. 核心功能模块 （1）方言识别与转写模块 - 前端结合基础声学特征处理提升噪声环境下的语音切分效果，后端基于 TensorFlow 搭建深度学习与迁移学习流程，完成方言识别和普通话转写。 （2）濒危词汇识别模块 - 基于词频统计、语义分析和知识图谱构建濒危词汇识别链路，并通过语义向量映射缓解“有音无字”的转写难题。 （3）互动学习模块 - 利用 LLM Agent 动态调度 ASR、TTS 与 AIGC 模型，生成方言表情包、AI 方言播报、配音闯关和数字人反馈等互动内容，并支持根据用户水平进行自适应调整。 3. 预期技术指标 - 方言识别准确率在特定语种条件下达到 85% 以上。 - TTS 合成语音 MOS 评分不低于 4.0。 小程序主要交互响应时间控制在 500ms 以内。 表 4：本项目核心技术指标预期与行业基准对比 技术模块; 预期指标; 行业基准（通用模型）; 技术实现路径. 方言识别 (ASR); 识别准确率 >85%; 低资源方言准确率 <60%; 针对低资源语料的小样本学习（Few-shot Learning）算法 。. 语音合成 (TTS); MOS 评分 >4.2; 行业平均 3.8~4.0; 零样本音色克隆，保留方言特有的语气助词与变调 。. 系统响应 (Latency); 交互延迟 <500ms; 普遍在 1s 以上; 端云结合架构，针对高频方言词汇进行本地向量索引缓存。. |
| （三）计划和分工：结合项目特点和团队成员组成，简单阐述本项目的整体建设进度安排和团队分工 |  |  |  |  |  |
| - 阶段划分 第一阶段（T1-T2，基础攻关期）：完成项目需求分析、目标方言筛选与核心语料建设，建立普通话-方言平行样本、小样本发音标注规范和濒危词汇标签体系，同时确定“语音识别-语义检索-语音生成-数字人驱动”的整体技术路线，为后续系统开发奠定数据与方法基础。 第二阶段（T3-T6，核心开发期）：集中攻关低资源方言识别、个性化音色迁移、方言语音生成、数字人联动展示等关键模块，打通“学生录制普通话，系统自动生成带有个性化音色的方言语音及数字人形象”的主链路，形成具备技术深度的Demo原型。 第三阶段（T7-T9，系统优化期）：接入方言知识图谱、RAG检索增强和互动玩法模块，完善“方言表情包大赛”“配音闯关”等场景化功能，并通过多轮测试提升系统稳定性、语音自然度、数字人表现力和交互完整性。 第四阶段（T10，成果展示期）：完成项目总结、成果归档、答辩材料、演示视频和路演方案设计，形成兼具技术挑战、文化价值与现场表现力的竞赛展示成果包，为后续参加更高层级赛事和持续迭代奠定基础。 - 里程碑计划 T2末：完成目标方言样本整理、平行语料构建、技术路线设计和核心展示脚本设计，明确项目的文化价值表达与技术攻关重点。 T6末：完成主链路MVP开发，初步实现普通话输入、方言语音生成、个性化音色适配和数字人联动展示，具备可验证的系统原型。 T9末：完成知识增强、互动玩法、多场景演示内容和系统优化，形成兼顾技术难度与观赏性的竞赛展示版本。 T10末：完成答辩PPT、演示视频、项目文档、成果汇总与展示话术整理，具备完整参赛、路演和后续推广条件。 - 团队构成 黎奕阳：统筹系统架构设计、Prompt工程与AI逻辑链条调优，负责整体集成与关键决策。 林俊健：负责语料标注规范、方言知识图谱维护、文献调研与数字人文学术合规把控。 范宇恒：负责前端交互视觉设计、AIGC内容产出，校园推广。 王藜婷：负责调研，汇报内容的撰写，产品的测评和推广 技术优势 团队成员具备扎实的编程基础和AI技术背景，熟悉Python、TensorFlow、模型接口调用与小程序开发流程。 团队同时具备方言内容整理、视觉表达和项目协同能力，适合开展跨学科融合创新。 时间节点主要成果 - 第1-2个月末：完成核心算法与Demo主链路开发。 - 第3-6个月末：完成语料整理，实现方言树的架构。 - 第7-9个月末：完成知识增强、互动玩法和系统优化。 - 第10个月末：完成竞赛展示包和结项成果整理。 |  |  |  |  |  |
| 三、项目特色与创新点 |  |  |  |  |  |
| （一）项目特色：紧密结合项目实际情况，阐述项目在目标、功能、技术、应用等方面区别于其他同类项目的独特之处。 |  |  |  |  |  |
| 1. 趣味性与实用性结合 在保留“方言表情包”“AI方言配音”等轻量传播形式的同时，引入数字人交互与适老化表达，使方言保护兼具娱乐传播与现实服务价值。 2. 众包模式与活态保护结合 以“方言树”为核心形成“人人参与、家庭共建”的众包采集机制。从“静态存档”向“生命活化”转型：,不同于传统的录音存证，本项目通过AI让方言参与到老人的护理、学生的社交、华人的寻根中。 3. 侨乡文化特色与数字人文表达 聚焦广东、福建等侨乡方言，结合暨南大学华侨教育特色，在数字空间实现乡音的跨时空延伸，强化文化认同与情感连接。 |  |  |  |  |  |
| （二）项目创新点：项目在技术、应用、商业模式等方面与现有方案相比所具有的独特创新之处。 |  |  |  |  |  |
| 1. 技术创新 - 迁移学习、RAG与零样本/小样本TTS相结合，在有限数据与算力条件下实现方言识别、知识检索与高保真语音生成的一体化方案。 - 智能代理工作流以LLM为控制中枢，动态调度ASR、TTS、知识库与AIGC模型，提升系统扩展性与交互自然度。 2. 应用创新 - 围绕校园社交、趣味传播与濒危词汇抢救三类场景，构建“采集-理解-生成-传播”闭环，增强青年群体与家庭长辈共同参与的可能性。 - 探索“方言数字遗产存证”思路，使方言成果兼具学习资源、情感载体与数字文化资产属性。 3. 模式创新 - 文化+科技：以数字人文方法重构传统语言保护路径，实现从“博物馆式存档”到“场景化活化”的转变。 - 教育+娱乐：将学习、创作、传播与陪伴服务结合，形成可在校园与社会场域推广的轻量化应用模式。 |  |  |  |  |  |
| 四、项目预期成果 |  |  |  |  |  |
| （一）有形成果 1. Demo产品 - 一个可运行的多模态竞赛Demo原型，能够完整展示“普通话录入-方言识别与生成-个性化音色迁移-数字人联动呈现”的核心闭环，体现低资源方言智能处理的技术难度。 - 一个可现场演示的微信小程序或轻量化交互端，支持宿舍交流、同乡会互动、校园文化展示等典型场景，突出项目的现实应用价值与传播潜力。 - 一套具备可玩性与传播性的互动功能模块，包括“方言表情包大赛”“配音闯关”“方言播报”等内容，用于提升青年群体参与感、方言认同感和平台活跃度。 2. 数据与技术成果 一套方言语料整理与知识组织成果，包括核心样本库、濒危词汇标签集、展示样例库和方言知识图谱雏形，为后续深入研究和产品迭代提供基础。 3. 展示材料 一套完整的项目展示材料，包括系统架构图、技术流程图、核心功能说明、演示脚本、答辩PPT、演示视频和使用说明，支撑竞赛答辩与成果传播。 （二）无形成果 1. 项目价值 形成一套聚焦“AI+濒危方言保护+青年传播场景”的项目研究思路，验证数字人文视角下方言活化传播的可行路径。 验证低资源方言识别、个性化语音生成、数字人驱动展示和知识增强检索的协同方案，为后续产品化与研究深化提供方法依据。 通过项目展示增强青年群体对家乡方言和地域文化的关注度、参与度与认同感，在校园传播场景中回应“方言认同危机”问题。 2. 团队成长 培养团队成员在语料建设、模型调优、跨模态系统集成、交互设计和竞赛路演等方面的综合创新能力。 （三）竞赛目标 以完成高质量、强展示性、具技术深度的Demo为核心目标，满足暨南大学“AI+”应用创新大赛对创新性、应用性和完成度的综合要求。 在比赛中重点呈现项目在低资源方言处理、数字人联动展示、文化传承价值和互动传播机制上的综合亮点，增强评审对项目难度与社会意义的认可。 在校级竞赛基础上进一步打磨产品原型、技术叙事和成果包装，争取形成可迭代、可推广、具备持续发展潜力的代表性项目成果 |  |  |  |  |  |
| 五、申请人承诺 |  |  |  |  |  |
| 本人郑重承诺，本项目计划书内容真实有效，团队将诚信参赛、公平竞争，严格遵守大赛各项规则，认真开展研究工作，按时报送相关材料。所涉及的发明创造、专利技术、资源等均拥有清晰合法的知识产权或物权，未侵犯任何第三方知识产权或其他权利，如有违反，愿承担相应责任。 项目负责人（签名）：黎奕阳 时间：2026.4.18 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 项目要体现跨学科，融合文化的特点。落地场景要垂直精准，要切中目前的社会痛点，方言消失的问题。在实际项目落地的技术实现上要做到做好与AI工具的融合，善于使用大模型的能力构建完整的产品。 指导教师（签名）： 时间：2026.4.18 |  |  |  |  |  |
| 七、学院（部）意见 |  |  |  |  |  |
| 学院签字盖章： 时间： |  |  |  |  |  |
| 八、学校意见 |  |  |  |  |  |
| 签字盖章： 时间： |  |  |  |  |  |